## Załącznik nr 3

## U M O W A  Nr  IRB.272. …. .

zawarta w dniu  ................... roku pomiędzy Gminą Nawojowa, zwaną  dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  za którą działa:

Wójt  Gminy  dr  inż.  STANISŁAW  KIEŁBASA

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  mgr  ELŻBIETY  SZCZEPANIAK

a  ................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

zwanej dalej „WYKONAWCĄ”, którą reprezentuje ................................................................, o następującej treści:

§ 1.

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertą złożoną w dniu ................ i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie tj.: ,,Budowa podłączeń kanalizacyjnych na terenie wsi Nawojowa w Gminie Nawojowa”.

2. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa podłączeń kanalizacyjnych na terenie wsi Nawojowa w Gminie Nawojowa zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.

3. Na wykonawcy spoczywać będzie także:

- pełna obsługa geodezyjna wraz ze sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych podłączeń wg zaprojektowanych tras sporządzonej w czterech kompletach w skali 1:500 na mapach sekcyjnych z naniesionymi numerami działek, oznaczeniami studzienek, wysokościami dna studzienki i góry studzienki, długościami rurociągów, skrzyżowaniami wraz z informacją o sposobie zabezpieczenia skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem klauzuli Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Nowym Sączu,

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru, przed przejęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie podłączenia wraz z uzbrojeniem tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych dokładności. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziału Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej min. w 2 egzemplarzach( mapa z klauzulą) oraz  odbitki z  pełnej sekcji mapy zasadniczej  min 2 egzemplarze, oraz całość w 2  egzemplarzach   w wersji elektronicznej. Wymaga się sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmować teren działek, na których wykonano prace. W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i węzłów) oraz charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej.

Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą na w/w cyfrowej mapie wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokładności, należy przekazać do właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozostałe egzemplarze należy przedłożyć Zamawiającemu

- Inwentaryzacja stanu istniejącego, poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych.

Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem robót budowlanych w danym miejscu (na danym obszarze), Wykonawca robót dokona szczegółowej inwentaryzacji pasa prowadzonych robót oraz terenu i obiektów sąsiadujących (t.j. ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, zieleń chroniona, pozostałe elementy zagospodarowania terenu) mogących zostać naruszonymi w wyniku prowadzonych robót. Warunek ten dotyczy również nawierzchni drogowych (dróg publicznych i prywatnych) podlegających rozbiórce w wyniku prowadzonych robót, a także dróg, po których odbywać się będzie przejazd pojazdów i maszyn budowlanych. Inwentaryzację tę należy sporządzić w postaci szczegółowej i jednoznacznie opisanej dokumentacji fotograficznej i/lub wideo. Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej charakterystycznych punktów trasy i rzędnych wysokościowych wszystkich elementów zagospodarowania terenu, które zostaną rozebrane lub mogących ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych przewidzianych umową, a których późniejsze odtworzenie (przywrócenie do stanu poprzedniego) będzie wymagać geodezyjnego wytyczenia ich charakterystycznych punktów w terenie. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wymogu geodezyjnej inwentaryzacji wszelkich elementów zagospodarowania terenu, wymagających przedmiotowej inwentaryzacji, niezbędnej do właściwego ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje będące następstwem takiego zaniechania obciążać będą Wykonawcę Robót. Wymagania ujęte w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny kontraktowej. Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w zobowiązań, zostaną przekazane Inspektorowi Nadzoru przed planowanym rozpoczęciem robót w danym miejscu, w wersji papierowej (dokumentacja fotograficzna, geodezyjna i oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającym również ewentualną dokumentacją wideo. Inspektor Nadzoru, jeśli uzna to za konieczne, ma prawo żądać od Wykonawcy uszczegółowienia dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejącego.

- dopełnienia wszelkich formalności związanych z odbiorem przez administratora sieci,

- odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do siwz.

- dopełnienie formalności dotyczących budowy wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu operacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg załącznika nr 2 do uchwały Zarządu NFOŚiGW.

- OT Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Księgi Obmiaru. Księgę Obmiarów prowadzi Wykonawca, notując w niej wszystkie Roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym. Ich ilość potwierdza Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiarów geodezyjnych, wykonanych szkiców, rysunków lub zestawień.

- Dokumenty do odbioru końcowego.

Przed odbiorem końcowym należy przekazać poszczególne przyłącza do odbioru administratorowi sieci kanalizacyjnej tj. Spółki „Sądeckie Wodociągi”. Harmonogram odbiorów należy uzgodnić z administratorem sieci. Na okoliczność tego odbioru należy spisać odpowiedni protokół przeglądu technicznego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.	Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2.	Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.

3.	Protokoły z prób szczelności.

4.	Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).

5.	Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

6.	Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Wymaga się sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i węzłów) oraz charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej.

7.	Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.	Protokoły przekazania terenu.

9.	Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

10.	Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,

11.	Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,

12.	Oświadczenie kierownika budowy o:

a)	wykonaniu całego zadania zgodnie z projektem budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru,

b)	doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie  korzystania z ulicy i sąsiadujących nieruchomości, potwierdzone pisemne przez właściciela posesji

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi normami (PN, EN-PN).

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 8 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Strony ustalają, że Wykonawca wykona prace z najwyższą starannością i zachowaniem obowiązujących przepisów i norm, zwłaszcza z zakresu bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 3.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:........................... złotych netto /słownie: ……………………………………………………………………… / oraz należny podatek VAT  ………………… zł.

Łączny koszt wynosi ………………. złotych /słownie ……………………………………../

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacja projektową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy.

§ 4.

Strony postanawiają, że:

a) odbiory techniczne poszczególnych podłączeń należy dokonać w obecności przedstawicieli: administratora sieci, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Protokoły odbioru poszczególnych podłączeń zostaną przedłożone przy odbiorze końcowym, harmonogram odbiorów należy uzgodnić z administratorem sieci;

b) odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu zakresu przedmiotu umowy i po dostarczeniu Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów, włącznie z protokołami odbiorów technicznych poszczególnych podłączeń oraz dokumentami niezbędnymi do użytkowania wykonanych podłączeń;

c) Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty prac wykonanych nie zadowalająco pod względem jakościowym lub w przypadku nie przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów odpowiednio do zakresu robót;

d) przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami próby i badania techniczne w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela administracji sieci którzy winni potwierdzić ich pozytywne wyniki;

e) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej dołączając dokumenty wymienione wyżej,

f) Odbiór końcowy robót, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz przedstawiciela administratora sieci;

g) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

h) Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 7 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

i) Strony postanawiają, że ze wszystkich czynności odbioru będzie spisywany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w odbiorze wad i usterek.

§ 5.

1. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się jednorazowo, fakturą końcową za faktycznie zrealizowane roboty, wystawioną po odbiorze robót.

2. Podstawę sporządzenia faktury stanowi protokół odbioru końcowego wykonania pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, podpisany przez komisję.

3. Wykonawca przedłoży fakturę końcową w terminie do 7 dni od daty podpisania protokółu końcowego wraz z wymaganymi dokumentami.

4. Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej złożenia, lecz nie później niż do 30.12.2014 r.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktury końcowej należnych mu kar umownych.

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę za zamówienie na roboty budowlane.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

10. Wykonawca uwagi dot. bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy zgłasza Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o tym fakcie.

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a.	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b.	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c.	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 6.

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ....................................................

2. Osoba wskazana w ust.1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

§ 7.

- Strony ustalają, że na wykonane prace Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego wydanego Zamawiającemu nie później niż w momencie zawiadomienia Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, a także z usunięcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom z tytułu rękojmi za wady.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad jakie wystąpią w okresie trwania rękojmi oraz do nadzorowania usuwania tych wad.

- O wykryciu wady w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.

- Usunięcie wady wymaga protokolarnego odebrania przez Zamawiającego.

- Wykonawca najpóźniej dniu podpisania umowy , wpłaci Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 7% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. .........  złotych /słownie: ......................................................../ w formie ............................................

- Zamawiający przechowa otrzymane zabezpieczenie wg poniższego podziału:

- zwolnienie 70% kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego;

- zwolnienie 30% kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie do 15 dni od daty upływu 36 miesięcznego okresu rękojmi za wady.

§ 8.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, jeżeli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia przedmiotu umowy w terminach umownych. W takim przypadku stosuje się § 9 ust 3.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. W tym przypadku Zamawiający zapłaci jedynie za wykonane prace potwierdzone protokołem.

§ 9.

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy stronom będą przysługiwać kary w następujących przypadkach i wysokościach:

- W przypadku nie dotrzymania przez wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki,

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości Umowy,

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy,

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- W przypadku gdy szkoda, spowodowana nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Za uchybienia w umowach z podwykonawcami i ich nieusunięcie po uprzednim pisemnym wezwaniu ustala się następujące kary:

- w wysokości 1 % wartości umowy za:

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- w wysokości 2 % wartości umowy za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom;

- w wysokości 1 % wartości umowy za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcom

§ 10.

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

- przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o roboty budowlane z podwykonawcami, kopii umowy, jej zmian, w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy w tej treści;

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy;

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż., oraz zapewnieniem dostępu do mediów niezbędnych do prowadzenia budowy;

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego  i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- zawarcia na własny koszt umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk przebudowy (zwanej polisą);

- oczyszczenie terenu po placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną przebudową;

- naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiednich nieruchomości;

- segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów powstałych w związku z realizacją zadania i ich wywóz;

- pełnego zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy;

- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich;

- wyłączenia ruchu ciągu pieszych i jezdnych, wraz z zabezpieczeniem dostępu do czynnych obiektów, oznakowanie terenu budowy;

- informowania, w formie pisemnej, Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde jego żądanie oraz przedstawiania sprawozdań wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy;

- stosowania się do poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

§ 13.

Zamawiający dopuszcza możliwość:

- zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie robót lub nieprzewidzianego przedłużenia procedur formalnych.

- zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy, (w szczególności choroba, wypadki losowe).

§ 14.

Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY  								WYKONAWCA