|  |  | Załącznik nr 3 |
| --- | --- | --- |

## U M O W A  Nr  ………….

zawarta w dniu ……………..roku pomiędzy Gminą Nawojowa, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, za którą działa:

Wójt Gminy dr inż. STANISŁAW KIEŁBASA

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr ELŻBIETY SZCZEPANIAK

a ………………………………….. właścicielem ………………………………………………………… zwanej dalej „WYKONAWCĄ”, o następującej treści:

§ 1.

I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertą złożoną w dniu ……………..r. i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

Wykonanie odbudowy korpusu drogi gminnej Nawojowa - Osiedle Podkamienne we wsi Nawojowa

II. Zadanie pod nazwą: Wykonanie odbudowy korpusu drogi gminnej Nawojowa - Osiedle Podkamienne we wsi Nawojowa, obejmuje następujące zakresy:

1. Przebudowa jezdni drogi w km 0+00 do 0+274 polegająca na:

- rozebraniu nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych;

- obniżeniu niwelety podbudowy w dostosowaniu do poziomu zabudowy, wjazdów na posesję i garaży;

- wykonaniu podbudowy warstwowej;

- wykonaniu warstwy ścieralnej i wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej;

- poszerzeniu poboczy jednostronnych;

- zabezpieczeniu jezdni od strony chodnika krawężnikiem i ściekiem przykrawężnikowym z dwóch rzędów kostki betonowej – w ramach wykonania odwodnienia.

2. Budowa chodnika w km 0+00 do 0+274, strona prawa polegająca na:

- rozbiórce istniejących elementów wjazdów;

- ułożeniu krawężników i obrzeży:

- wykonaniu podbudowy;

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej;

- zabezpieczenie chodnika poręczą na odcinku o zwiększonym spadku podłużnym;

3. Budowa miejsc postojowych polegająca na:

- wykonanie podbudowy warstwowej;

- wykonaniu warstwy ścieralnej i wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej.

4. Remont istniejących zjazdów polegający na:

- ułożeniu krawężników;

- wykonaniu podbudowy;

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej;

5. Przebudowa skrzyżowania z drogą (dz. ew. 197) polegająca na:

- wykonanie konstrukcji jezdni na połączeniu dróg;

- poprawa geometrii skrzyżowania;

6. Wykonanie odwodnienia drogi polegające na:

- wykonaniu ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej;

- wykonaniu dwóch odcinków kanalizacji deszczowej o łącznej długości 175 metrów wraz z studzienkami ściekowymi (z przykanalikami), studni kontrolnych betonowych, studni rewizyjnych;

- odbudowa istniejącego nieużywanego kolektora betonowego poprzez włożenie rur PCV w obsypce piaskowej.

III. Na wykonawcy spoczywać będzie także:

- odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,

- dostarczenie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów powykonawczych odpowiednio do zakresu wykonanych robót,

- pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w trzech kompletach w skali 1:1000 wraz z dokumentem potwierdzającym złożenie mapy powykonawczej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu ,.

IV. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 czerwca 2015 roku.

§ 2.

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z Umową, Specyfikacją Techniczną, Dokumentacją Projektową, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami oraz normami obowiązującymi w dacie przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu.

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym ze szczegółową specyfikacją techniczną realizacji zamówienia oraz dokumentacją projektową.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał niezbędny do wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy, w tym potencjał sprzętowy, ludzki i finansowy, zapewniający mu odpowiednią płynność finansową i niezakłóconą realizację robót, a także brak jest podstaw do zgłoszenia wniosku o upadłość Wykonawcy w dacie zawarcia Umowy.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy zastosowaniu własnych maszyn i urządzeń.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust.2.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy, a przed przystąpieniem do prac uzgodnić z Zamawiającym szczegóły użytych do wykonania przedmiotu umowy materiałów za pośrednictwem inspektora nadzoru,

§ 4.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………… złotych netto /słownie: ……………………………………………………. oraz należny podatek VAT  ……………….

Łączne wynagrodzenie brutto wynosi ……………… złotych /słownie: …………………………

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty (Robocizna, materiały, sprzęt, transport, media) związane z realizacją robót objętych dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie bez udziału podwykonawców.

§ 6

      - W przypadku powierzenia części zadania podwykonawcom Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

      - Umowa z Podwykonawcą powinna określać:

- termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,

- że Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo,

- termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym,

- wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót,

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego.

5.	Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

6. 	Zamawiający jest uprawniony zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do przedłożonego projektu umowy (zmiany umowy) w przypadku przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającej określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagań w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu.

7. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (zmiany umowy) – w przypadku ich nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie 3 dni – Zamawiający wnosi sprzeciw w terminie kolejnych 3 dni do ww. umowy, która została mu przedłożona.

8. 	Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca, Podwykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

9.	Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.

10. 	Wykonawca przedłoży wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

11. 	Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

12. 	Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotową umową również oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom. Oświadczenia należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury.

13. 	Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

14. 	Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.

§ 7.

Strony postanawiają, że:

- odbiór pełnego zakresu rzeczowego objętego niniejszą umową nastąpi jednorazowo;

- odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu zakresu przedmiotu umowy i po dostarczeniu Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów (włącznie z atestami, certyfikatami, protokołami prób, badań i sprawdzeń, dokumentacją powykonawczą, które stanowić będą załączniki do protokołu odbioru robót);

- Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty prac wykonanych nie zadowalająco pod względem jakościowym lub w przypadku nie przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów odpowiednio do zakresu robót;

- przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami próby i badania techniczne, z których sporządzi stosowne protokoły,

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej dołączając dokumenty wymienione wyżej,

- Odbiór robót, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego;

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia możne odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 7 dni, chyba, że w trakcie odbioru końcowego strony postanowią inaczej.

- Strony postanawiają, że ze wszystkich czynności odbioru będzie spisywany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

§ 8.

- Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie jednorazowo po całkowitym zakończeniu i odebraniu stanu surowego budynku z instalacjami zewnętrznymi wykonanymi zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną.

- Podstawę sporządzenia faktury końcowej stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego wykonania pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, podpisany przez komisję odbiorową.

- Wykonawca przedłoży fakturę końcową w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu końcowego wraz z wymaganymi dokumentami.

- Załącznikami do protokołu odbioru końcowego będzie całość wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz oświadczenie kierownika budowy wymagane ustawą Prawo budowlane.

- Płatność za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktury końcowej należnych mu kar umownych.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którymi Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę za zamówienie i wykonane roboty budowlane. Do faktury Wykonawca załączy oświadczenie Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich wymagalnych zobowiązań finansowych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek za opóźnienia w płatnościach na rzecz podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.

- Wykonawca uwagi dotyczące bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy zgłasza Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o tym fakcie.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9.

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………………..

2. Osoba wskazana w ust.1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

§ 10.

- Strony ustalają, że na wykonane prace Wykonawca udziela gwarancji na okres…………miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego wydanego Zamawiającemu nie później niż w momencie zawiadomienia Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, a także za usunięcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom z tytułu rękojmi za wady.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty na okres 72 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad jakie wystąpią w okresie trwania rękojmi / bez względu na wysokość związanych z tym kosztów / oraz do nadzorowania usuwania tych wad.

- O wykryciu wady w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.

- Usunięcie wady wymaga protokolarnego odebrania przez Zamawiającego.

- Wykonawca najpóźniej dniu podpisania umowy, wpłaci Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 7%  wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 4 umowy tj………………….. złotych …………………………………… w formie: ………………………………..

- Zamawiający przechowa otrzymane zabezpieczenie wg poniższego podziału:

- zwolnienie 70% kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego;

- zwolnienie 30% kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie do 15 dni od daty upływu 36 miesięcznego okresu rękojmi za wady.

§ 11.

- W przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa naliczania kary Zamawiającemu i dochodzenia odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:

- nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął czynności dotyczących realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy,

- Wykonawca przerwał, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,                a przerwa trwa dłużej niż 5 dni,

- nastąpi rażące naruszenie warunków umowy w szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, nieterminowo, niezgodnie z harmonogramem lub w innych przypadkach określonych w umowie. Do skuteczności odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunięciem stanu stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu.

- dojdzie do zawarcie umowy z podwykonawcą bez pisemnej zgody Zamawiającego,

- w razie konieczności:

- wielokrotnego dokonywania zapłaty bezpośredniej przez Zamawiającego Podwykonawcy bądź

- konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy o podwykonawstwie, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca obowiązany jest:

- w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której przyczyn doszło do odstąpienia od umowy,

- sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń nie zużytych i zostawionych na budowie,

- zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną należne kary naliczone zgodnie z § 13 niniejszej umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający jest obowiązany dodatkowo:

    - zapłacić za wykonane przez Wykonawcę roboty zabezpieczające,

    - przejąć od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy.

§ 12

1. W okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia umownego

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię umowy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłaty składki) w terminie zgodnym z terminem rozpoczęcia robót pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

3. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt swoich pracowników lub osoby przy pomocy których realizuje przedmiot umowy w zakresie następstw od nieszczęśliwych wypadków (NW).

§ 13

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy stronom będą przysługiwać kary w następujących przypadkach i wysokościach:

- W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki,

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy,

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy,

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 za każdy dzień zwłoki,

- W przypadku gdy szkoda, spowodowana nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Za uchybienia w umowach z podwykonawcami i ich nieusunięcie po uprzednim pisemnym wezwaniu ustala się następujące kary:

- w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy za:

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom;

- w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcom

§ 14.

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

- przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o roboty budowlane z podwykonawcami, kopii umowy, jej zmian, w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy w tej treści;

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy;

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż.,

- wykonanie we własnym zakresie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną.

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- zawarcie na własny koszt umów (na czas trwania budowy) z dostawcami mediów: energii elektrycznej, wody niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

- zawarcia na własny koszt umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk w czasie trwania robót budowlanych (zwanej polisą);

- utrzymywanie w należytej czystości terenu budowy oraz dróg wyjazdowych z placu budowy, oczyszczenie terenu budowy z wszelkich resztek materiałów i nieczystości po zakończeniu przedmiotu umowy.

- naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiednich nieruchomości;

- segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów powstałych w związku z realizacją zadania i ich wywóz;

- pełnego zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy;

- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich;

- wyłączenia ruchu ciągu pieszych i jezdnych, wraz z zabezpieczeniem dostępu do czynnych obiektów, oznakowanie terenu budowy;

- informowania, w formie pisemnej, Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde jego żądanie oraz przedstawiania sprawozdań wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy;

- stosowania się do poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.

§ 15.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana:

a) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót, klęsk żywiołowych,

b) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu.

2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.

3) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT),

4)  wprowadzeniu robót zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

b) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 16.

Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawo budowlane.

§ 18

Zakazuje się dokonywania cesji wynikających z niniejszej umowy wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 19.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY  								WYKONAWCA